| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (п. № 1.2 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии. Задачи: - Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций-100 шт. - Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ-600 шт. - Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП-106 шт. - Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции-118 шт. - Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП-27 шт. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 20,236 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 15,24 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Установка новой ТП в мкр. Наука, ул. Спасская (п. № 2.2.2 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) Задачи: Установить новую трансформаторную подстанцию, выполнить строительство питающих ЛЭП-10кВ |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Столбовая однотрансформаторная подстанция с трансформатором 160кВА ЛЭП-10 кВ Стоимость проекта 1,594 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,2 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в I квартале 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Установка новой ТП № 2 в Родионова (п. № 2.2.2 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) Задачи: Установить новую трансформаторную подстанцию, выполнить строительство питающих ЛЭП-10кВ |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Столбовая однотрансформаторная подстанция с трансформатором 160кВА ЛЭП-10 кВ Стоимость проекта 1,594 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,2 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в III квартале 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Установка новой ТП № 1 в Родионово (п. № 2.2.2 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) Задачи: Установить новую трансформаторную подстанцию, выполнить строительство питающих ЛЭП-10кВ |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Столбовая однотрансформаторная подстанция с трансформатором 160кВА ЛЭП-10 кВ Стоимость проекта 1,594 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,2 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация III квартал 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (п. № 3 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья Задачи: реконструкция оборудования 35 кВ ПС ЗПП-Т |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 31.12 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 23,44 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КЛЭП-6 кВ от ПС Московская, ПС Южная (п № 2.2.3 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Повышения надежности схемы электроснабжения потребителей Кировского района. Задача: строительство сетей 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 9,927млн. руб без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 7,48 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация III квартале 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Установка новой ТП в г. Томске, ул. П. Федоровского, д. 4 (п. № 2.2.1 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений Задачи: Установить новую трансформаторную подстанцию, выполнить строительство питающих ЛЭП-10кВ |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Комплектная двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами 2*1000кВА ЛЭП-10 кВ Стоимость проекта 13,741 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 10,35 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в III квартале 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение электросетевых активов (п. № 4 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения льготной категории потребителей Задачи: приобретение электросетевых активов. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 14,47 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 10,9 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение токарно-винторезного станка CU 500М. (п. № 5 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Повышение надежности работы машин и спецтехники Задачи: токарно-винторезного станка CU 500М. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,017 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 0,77 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение бригадного фургона ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом. (п. № 5 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Повышение надежности работы машин и спецтехники Задачи: бригадного фургона ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,059 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 0,8 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м. (п. № 5 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Повышение надежности работы машин и спецтехники Задачи: приобретение КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 2,203 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,66 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение илососа КО-510К (п. № 5 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Повышение надежности работы машин и спецтехники Задачи: приобретение илососа КО-510К |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,822 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,4 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение автогидроподъемника 22м (п. № 5 инвестиционной программы 2016г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Повышение надежности работы машин и спецтехники Задачи: Приобретение автогидроподъемника 22м |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 2,034 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 1,53 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района г. Томска (п.2.2.4 инвестиционной программы 2016 г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) в Томском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Томского районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 4,185 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 3,15 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение всего 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска (п.2.2.4 инвестиционной программы 2016 г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) в Советском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Советского районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 5,124 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 3,86 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение всего 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска (п.2.2.4 инвестиционной программы 2016 г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) в Октябрьском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Октябрьском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 4,753 млн. руб без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 3,58 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение всего 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска (п.2.2.4 инвестиционной программы 2016 г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) в Ленинском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Ленинском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 3,933 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 2,96 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение всего 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска (п.2.2.4 инвестиционной программы 2016 г.) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения льготной категории потребителей (до 15 кВт) в Кировском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Кировском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 3,933 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 2,96 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течение всего 2016 г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Идет закупочная процедура |